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	ГIалгIай Республика

«Магас пхье пхьен округ» яхача муниципальни округа Администраци

Заьзикнаькъан Идриса цIерагIа

проспект, 2, Магас пхье

тел.: +7 (8734) 55-12-33, факс: 55-12-33

e-mail: magas@ingushetia.ru


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«    ___    »                         2020 г.                         
№        _

г. Магас

О внесении изменений в Постановление Администрации                                           МО «Городской округ город Магас» от 29.03.2018 г. № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ город Магас" на 2018-2022 годы»


В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г.                           № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 31.08.2017г.  № 31 «Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия «Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018-2022 годы» (с изменениями от 15.02.2019г. № 27), Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 (от 9 февраля 2019 г. N 106), Администрация муниципального образования «Городской округ город Магас», постановляет:

1. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ город Магас»  на 2018-2024 годы» изложить в редакции согласно приложению I к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 г. согласно приложения II к настоящему постановлению
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте муниципального образования «Городской округ город Магас»: http://www.magasonline.ru/.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации МО «Городской округ город Магас» Д.А.Мальсагова.
  Глава города Магас                                                                           Р.М.Арсамаков
Приложение I 

к постановлению Администрации
МО «Городской округ город Магас»

№____от «____» _________________2020г.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ город Магас» на 2018-2024 годы»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ город Магас» на 2018-2024 годы»

	Наименование программы

	«Формирование современной городской среды на территории  муниципального образования «Городской округ город Магас»  на 2018-2024 годы»

	Ответственный исполнитель
	Администрация МО «Городской округ город Магас»

	Разработчик 
программы
	1) Отдел производственных отраслей МО «Городской округ город Магас», 



	Исполнители
	2) Отдел производственных отраслей МО «Городской округ город Магас», 

3) Управление жилищно-коммунального хозяйства МО «Городской округ город Магас», 

4) 

	Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы
	- Благоустройство дворовых территорий;

- Благоустройство муниципальных территорий общего пользования

- реализация Пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства МО «Городской округ город Магас»



	Цели муниципальной программы
	- повышение качества и комфорта городской среды на территории МО «Городской округ город Магас»;

- реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления проблем и потребностей людей; 

- повышение качества современной городской среды;

- развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха жителей муниципального образования

- повышение качества управления городом и уровня жизни за счет внедрения передовых цифровых и инженерных технологий (решений);

- повышение конкурентоспособности города, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан»;
- устойчивое формирование положительного имиджа города;

- развитие и популяризация истории и культуры древнего города Магас, путем формирования городской среды со знаковыми элементами культуры; 

- самоидентификация и сохранение уникальных, присущих только местной культуре традиций, привлечение большого количества туристов;

- объединение различных сообществ;

- формирование безбарьерной среды для маломобильных групп населения;

- формирование условий для развития малого предпринимательства и бизнеса,  формирование положительного имиджа города.

	Задачи муниципальной программы
	- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;
-Создание благоприятных условий для более активного и быстрого внедрения цифровых решений на уровне города, включая обратную связь с жителями, а также развитие городского хозяйства и управление ключевыми инфраструктурами;
-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Городской округ город Магас» 

	Этапы и сроки 
реализации муниципальной
программы
	2018-2024 годы



	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы
	общий объем финансового обеспечения Программы за счет всех источников финансирования составит 374 747 450 рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1 948 428  рублей;

2019 год – 89 726 090 рублей; 

2020 год – 13 936 050 рублей;

2021 год – 56 994 000 рублей;

2022 год – 56 894 000 рублей;

2023 год – 56 894 000 рублей; 

2024 год – 57 161 000 рублей;

средства федерального бюджета – 292 236 210 рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1 851 006   рублей;

2019 год – 44 996 000   рублей; 

2020 год – 13 796 689 рублей; 

2021 год – 49 500 000 рублей; 

2022 год – 49 500 000 рублей; 

2023 год – 49 500 000 рублей; 

2024 год – 49 500 000 рублей; 

средства республиканского бюджета – 2 647 500 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 97 421 рублей;

2019 год – 147 500 рублей;
прогнозное значение:

2020 год – 139 361 рублей;

2021 год – 500 000 рублей;

2022 год – 500 000 рублей;

2023 год – 500 000 рублей;

2024 год – 500 000 рублей.
средства местного бюджета – 200 000 рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0    рублей;

2019 год –  0   рублей; 

прогнозное значение:

2020 год – 0   рублей; 

2021 год – 50 000   рублей; 

2022 год – 50 000   рублей; 

2023 год – 50 000   рублей; 

2024 год – 50 000   рублей; 

Внебюджетные средства числе по годам:

2018 год – 0   рублей;

2019 год – 0  рублей; 

прогнозное значение:

2020 год – 0   рублей; 

2021 год – 125 000  рублей; 

2022 год – 125 000  рублей; 

2023 год – 125 000  рублей; 

2024 год – 125 000  рублей; 



	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	-повышение комфортности проживания   населения

 г.Магас; 

- увеличение площади озеленения городских территорий;

- обеспечение условий для отдыха и спорта; 

- формирование зелёных зон для отдыха граждан; 

- увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования

- внедрение современных информационных и интеллектуальных технологий в процессы управления жизнедеятельностью и развитием городов; 

- реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».


1. Характеристика текущего состояния городской среды 
МО "Городской округ город Магас"
Оценка текущего состояния сферы благоустройства МО «Городской округ город Магас»

На территории МО «Городской округ город Магас» расположены всего 158 многоквартирных жилых дома, из которых 106 включены в программу капитального ремонта, при этом, часть объектов жилищного строительства заселены не на 100%. Анализ сферы благоустройства в МО «Городской округ город Магас» показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.


В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры

на основе единых подходов.


Комфорт и безопасность жизни жителей города обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как ими самими, так и городской властью. Современный горожанин воспринимает всю территорию города, как общественное пространство и ожидает от него комфорта, безопасности. 


Дворовые территории являются важнейшей составной частью городской среды. От уровня состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания населения. К проблемам можно отнести низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, высокий уровень износа асфальтобетонных покрытий, отсутствие парковок, низкий уровень освещенности дворов в темное время суток.


Не проводятся работы по озеленению дворовых территорий, восстановлению газонов, удалению старых больных деревьев. Недостаточно оборудованных детских игровых площадок и спортивных площадок. Благоустройство дворовых территорий осуществляется по отдельным видам работ.

В целом существующая инженерно-транспортная инфраструктура не имеет достаточной мощности, необходимой для обеспечения комфортной жизнедеятельности жителей.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения городских территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.

Увеличение туристического потока ставит новые задачи при благоустройстве территорий, такие как необходимость:

- развитие и популяризация истории и культуры древнего города Магас, путем формирования городской среды со знаковыми элементами культуры 

- самоидентификация и сохранение уникальных, присущих только местной культуре традиций.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ город Магас» в 2017-2019 гг.» реализованы проекты по благоустройству 2-х дворовых территории и 7 общественных территорий. 

Тем не менее, неблагоустроенными остались еще большое количество дворовых и общественных территорий.

Показатели (индикаторы) достижения цели программы и порядок их расчета

Достижение цели программы характеризует показатель (индикатор) –   общая площадь благоустроенных в соответствии с едиными требованиями территорий МО «Городской округ город Магас».  Данный целевой показатель (индикатор) определяется по итогам года как суммирование площади благоустроенных по настоящей программе территорий МО «Городской округ город Магас».
Прогнозируемая ежегодная площадь благоустроенных по данной программе территорий МО «Городской округ город Магас» будет достигаться путем решения задач по проведению ремонта и благоустройства общественных и дворовых территорий МО «Городской округ город Магас».
Настоящая программа соответствует приоритетам социально-экономического развития муниципального образования МО «Городской округ город Магас» на среднесрочную перспективу. 

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания дворовых и общественных территорий.
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2019

	1
	Количество дворовых территорий, находящихся на территории города 
	ед.                                                                                              
	47

	2
	Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами)
	ед.                                                                                              
	2

	3
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.
	%
	4,26

	4
	Количество общественных территорий, находящихся на территории города(парки, Скверы, набережные, улицы и т.д.).
	ед. 
	29 (100%)

	5
	Количество благоустроенных  общественных территорий, находящихся на территории города  (парки, Скверы, набережные, улицы и т.д.).
	ед.
	7

	6
	Доля благоустроенных общественных территорий (парки, Скверы, набережные, улицы и т.д.) от общего количества таких территорий.
	%
	24,2

	7
	Количество общественных территорий, находящихся на территории города, нуждающихся в благоустройстве 
	ед.
	22

	8
	Доля общественных территорий (парки, Скверы, набережные, улицы и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве.
	%                                                                                                               
	75,8

	9
	Информация о виде трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики)
	
	Субботники

	10
	Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики).
	%
	0


2.  
Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и задач муниципальной программы

Современный горожанин воспринимает всю территорию города как единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее.

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории МО «Городской округ город Магас», в том числе:

- улучшение технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- организация благоустройства территорий города;

- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового пребывания населения;

- совершенствование архитектурно-художественного облика муниципального образования, размещение и содержание малых архитектурных форм;

- формирование доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории МО «Городской округ город Магас», с учетом приоритетов территориального развития; 

- создание универсальных механизмов вовлечения граждан, организаций (заинтересованных лиц) в реализацию мероприятий по благоустройству территорий; 

- повышение ответственности заинтересованных лиц за соблюдение чистоты и порядка, содержание объектов благоустройства;

- адаптация городской среды для людей с физическими недостатками, обеспечивающую свободное передвижение людей с ограниченными возможностями;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству МО «Городской округ город Магас».

Успешное выполнение поставленных задач позволит улучшить условия жизни населения и повысить привлекательность города, как для проживания, так и для проведения хозяйственной деятельности, развертывания частной инициативы, привлечения бизнеса. Будут созданы необходимые условия для развития других систем жизнеобеспечения населения города в целом.

3. Сроки реализации программы

В 2017 и 2018 годах Программа реализовывалась в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

С 2019 года Программа реализовывается в соответствии с проектом «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Срок реализации Программы в соответствии с требованиями продлевается до 2024 года (2018-2024 годы).

Показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы приводятся в Приложении 1 к настоящей Программе. 

1. Основные мероприятия

В рамках Программы на 2018-2024гг. для достижения поставленных целей предусматривается реализация следующих мероприятий:

· комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. МО «Городской округ город Магас»;

· оздоровление санитарного состояния и улучшения эстетического внешнего вида МО «Городской округ город Магас» за счет реализации проектов благоустройства наиболее посещаемых территорий и мест массового отдыха населения;

· озеленение города (посадка деревьев и кустарников, устройство и ремонт газонов и цветников, санитарная обрезка деревьев и прореживание загущенных посадок);

· строительство детских игровых и спортивных площадок;

· благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом их доступности для маломобильных групп населения

· расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.

Перечень основных мероприятий приведен в Приложении 2 к настоящей Программе.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает выполнение минимального и дополнительного перечня работ:

минимальный перечень работ:

– ремонт дворовых проездов;

– обеспечение освещения дворовых территорий;
– установка скамеек;

– установка урн для мусора.

дополнительный перечень работ:

–  установка детских и (или) спортивных площадок;
– устройство автомобильных парковок;
– озеленение территорий;
– иные виды работ.

Работы по благоустройству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляются при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Очередность благоустройства дворовых территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ.

Физическое состояние дворовых и общественных территорий и необходимость их благоустройства определяются по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, утвержденном постановлением Правительства Республики Ингушетия № от 31 августа  2017 года № 133.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется:

а) при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

б) при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в Программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложении № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

Трудовое участие определяется количеством проведенных субботников или отработанных человеко-часов. Минимальная доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории должна составлять не менее одного субботника в рамках отчетного года, продолжительностью 2-4 часа или 4-8 чел/час в расчете на 1-го участника субботника. 

Субботник считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 2/3 от общего количества заинтересованных лиц;

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий составляет не менее двух процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием приведен в Приложении 3 к настоящей Программе
При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Городской округ город Магас», подлежащих благоустройству, заинтересованные лица вправе в заявке предложить ту или иную дворовую территорию включить в перечень дворовых территорий подлежащих благоустройству на соответствующий год. 

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, сформированный по результатам инвентаризации в соответствии с постановлением Правительства Республики Ингушетия  от 31 августа  2017 года № 133, а также адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями приведен в Приложении 4 к настоящей Программе. 

Реализация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, и о заключенных по результатам соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве должны быть проведены в соответствии с требованиями Правил благоустройства МО «Городской округ город Магас».
Благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории МО «Городской округ город Магас», осуществляется за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенным соглашением.
Внесение изменений в адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории МО «Городской округ город Магас», которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года, осуществляется по мере заключения соответствующих соглашений.
При благоустройстве дворовых территорий за счет средств республиканского бюджета, в случае необходимости, проводятся мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Перечень мероприятий Подпрограммы пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства МО «Городской округ город Магас», предполагаемые к реализации, в соответствии с дорожной картой, в 2019г., приведен в Приложении 5
5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Основными источниками финансирования Программы являются средства республиканского бюджета, в том числе за счет целевых субсидий, дотаций, поступивших из федерального бюджета, а также внебюджетные средства. 
Общий объем финансового обеспечения Программы за счет всех источников финансирования составит 13 936 050
из средств республиканского бюджета – 139 361 руб.

из средств федерального бюджета – 13 796 689 руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ город Магас» на 2018 - 2024 годы»:
	№

п/п
	Наименование муниципальной программы, мероприятий муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. рублей

	
	
	
	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ город Магас» на 2018 - 2024 годы»
	Министерство финансов Республики Ингушетия, Администрация МО «Городской округ город Магас»
	всего
	1948,428
	89 726, 090
	13 936, 050
	56994,00*
	56894,00*
	56894,00*
	57161,00*

	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	федеральный бюджет
	1 851006, 60
	44736,21**
	13 796. 689
	49500,00*
	49500,00*
	49500,00*
	49500,00*

	
	
	
	республиканский бюджет
	97 421,40
	147,500**
	139, 361
	500,000*
	500,000*
	500,000*
	500,000*

	
	
	
	местный бюджет
	0
	44 996,000
	0
	50,00*
	50,00*
	50,00*
	50,00*

	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	0

	0
	125,00*
	125,00*
	125,00*
	125,00*

	1.1
	Мероприятия по благоустройству дворовых и  общественных территорий муниципального образования
	Администрация МО «Городской округ город Магас»
	всего
	1948,428
	11349,710****
	13 936, 050
	51250,00*
	51250,00*
	51250,00*
	51250,00*

	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	федеральный бюджет
	1 851006, 60
	11236,21
	13 796,689
	49500,00
	49500,00
	49500,00
	49500,00

	
	
	
	республиканский бюджет
	97 421,40
	113,500
	139,361
	500,00*
	500,00*
	500,00*
	500,00*

	
	
	
	местный бюджет
	0
	25,00
	0
	25,00*
	25,00*
	25,00*
	25,00*

	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	100,000
	0
	100,000*
	100,000*
	100,000*
	100,000*

	1.2
	Мероприятия по «Умные города Республики Ингушетия»
	Администрация МО «Городской округ город Магас»
	всего
	0
	4060,00
	1 500,000
	5744,000*
	5644,000*
	5644,000*
	5911,000*

	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	3500,00
	1 500, 000
	5694,00*
	5594,00*
	5594,00*
	5861,00*

	
	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	местный бюджет
	0
	550,00
	0
	25,00*
	25,00*
	25,00*
	25,00*

	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	10,00
	0
	25,00*
	25,00*
	25,00*
	25,00*


6. Механизм реализации муниципальной программы
Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является Администрация.

В ходе реализации Программы Администрация:

1. Обеспечивает проведение общественного обсуждения проекта Программы (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования), в том числе при внесении в нее изменений, в соответствии с нормативными правовыми актами, утвержденными Администрацией, устанавливающими Порядок общественного обсуждения проекта Программы, Порядки и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых территорий и общественных территорий в муниципальную программу формирования современной городской среды.

2. По итогам общественного обсуждения, при необходимости, осуществляет доработку Программы с учетом предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и (или) общественной территории.

2. Заключает с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия соглашение о предоставлении субсидии, для чего обеспечивает представление в адрес Министерства необходимых для получения субсидий документов.

3. Разрабатывает и утверждает с учетом обсуждений с представителями заинтересованных лиц, дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу, а также дизайн-проекты благоустройства общественных территорий,  в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

1) Дизайн – проекты разрабатываются на территории, подлежащие благоустройству в отчетном году. 

2) Визуальный перечень объектов благоустройства приведен в   Приложении 6 к настоящей Программе.

3) Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенного на территории муниципального образования, а также дизайн-проекты благоустройства общественных территорий приведен в Приложении  7 в настоящей программе.

4. Обеспечивает проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

5. Заключают договора с подрядными организациями на выполнение мероприятий Программы, в том числе, при необходимости на осуществление строительного контроля.

6. Обеспечивает по возможности синхронизацию реализации мероприятий в рамках Программы с реализуемыми в муниципальном образовании, мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

7. Обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на подведомственной территории.

8. Представляет отчеты о выполненных мероприятиях Программы в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия в соответствии с периодичностью и сроками, установленными соглашением о предоставлении субсидии муниципальному образованию.

9. Обеспечивает реализацию мероприятий в соответствии с утверждённой дорожной картой пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства МО «Городской округ город Магас». 
10. Обеспечивает реализацию мероприятий в соответствии с утвержденным графиком выполнения мероприятий получателем дотации - победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающего в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу.

11. Перечень общественных мест и дворовых территорий включаемых в Программу на текущий год утверждается постановлением администрации МО «Городской округ город Магас». 

7. Оценка эффективности, ожидаемые результаты социально-экономических и экологических последствий от реализации программы

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется в течение всего срока реализации Программы.    
Успешное выполнение мероприятий программы позволит сформировать в кварталах жилой застройки среду, благоприятную для проживания населения, путем повышения уровня комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов, усилить безопасность территорий, прилегающих к постоянному месту жительства, сформировать активную гражданскую позицию населения через его участие в благоустройстве и поддержании порядка на внутридомовых территориях.
Раздел 8. Адресный перечень общественных территорий, подлежащий благоустройству в 2019 году

Адресный перечень общественных территорий, подлежащий благоустройству в 2019 году приведен в Приложении II к постановлению администрации.

Приложение 1 

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории 

МО «Городской округ город Магас» на 2018-2024 годы»,

Утвержденной постановлением Администрации

МО «Городской округ город Магас»

№____от «____» _________________2020г. 

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) Программы

	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Муниципальная программа Республики Ингушетия «Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 - 2024 годы»

	1. 
	Количество благоустроенных придомовых территорий многоквартирных домов
	ед.
	1
	0
	0
	2
	14
	14
	15

	2. 
	Количество благоустроенных общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.)
	eд.
	1
	5
	4
	4
	4
	5
	6

	3. 
	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	ед.
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	4. 
	Количество реализованных проектов благоустройства, представленных в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Республики Ингушетия
	ед.
	1
	2
	4
	2
	2
	2
	2

	5. 
	Доля жителей «умного» города -  МО «Городской округ город Магас», в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий
	%
	-
	5%
	5 %
	10%
	15%
	20%
	30 %

	6. 
	Доля уличных опор освещения в  «умном» городе - МО «Городской округ город Магас», которая охвачена интеллектуальными системами освещения
	%
	-
	5%
	15%
	25%
	30%
	40%
	N+50%

	7. 
	Доля городского общественного транспорта в  «умном» городе - МО «Городской округ город Магас», за которым осуществляется интеллектуальный мониторинг движения и управления движением
	%
	-
	5%
	5%
	20%
	30%
	40%
	50%

	8. 
	Доля в  «умном» городе - МО «Городской округ город Магас», охваченных интеллектуальными системами обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, находящимися в управлении региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами
	%
	-
	-
	10%
	40%
	60%
	80%
	100%


Приложение 2

к Муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

 «Городской округ город Магас»

на 2018-2024 годы

от ___   ________ 2020  г. №____
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на территории 

МО «Городской округ город Магас»

на 2018-2024 годы»
Табл.1
	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Основные направления реализации
	Связь с показателями Программы

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	Задача 1

	1. Оздоровление санитарного состояния и улучшения эстетического внешнего вида населенных пунктов г. Магас

	Администрация МО «Городской округ город Магас»
	2018
	2024
	Обеспечение привлекательного внешнего вида г. Магас
	Приведение в соответствие с Правилами благоустройства, фасадов зданий и рекламных конструкций


	Показатель 1

«Доля объектов архитектуры, фасады которых соответствуют Правилам оформления фасадов зданий, от общего числа объектов»

Показатель 2 

«Доля объектов архитектуры, фасады которых приведены в соответствие с Правилами оформления фасадов, в рамках Программы за отчетный период»

	2.Озеленение  г. Магас (посадка деревьев и кустарников, устройство и ремонт газонов и цветников)
	Администрация МО «Городской округ город Магас»
	2018
	2024
	Обновление зеленых зон г. Магас, озеленение парковых зон, улучшение экологического состояния  г.Магас


	Привлечение граждан к процессу посадки деревьев

Обязать юридические лица и индивидуальных предпринимателей благоустроить свои территории в плане озеленения
	Показатель 1

«Доля площади обновленных зеленых зон от общей площади зеленых зон   г.Магас»

Показатель 2

«Доля площади обновленных зеленых зон от общей площади зеленых зон   г.Магас, обновленных при трудовом участии граждан»

Показатель 3

«Доля благоустроенных территорий юр. лиц и ИП за отчетный период»

	Благоустройство дворовых территорий, общественных территорий с учетом доступности для маломобильных групп населения


	Администрация МО «Городской округ город Магас»
	2018
	2024
	Улучшение городской среды, путем благоустройства дворовых территорий, создание мест для массового отдыха населения и занятия спортом 
	-оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными, звуковыми и тактильными средствами ориентации, информации и сигнализации;

- увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках с учетом реальной их необходимости, а не только по минимальным нормам;

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, площадях;   

- установка скамеек со спинками для отдыха;

- оборудование тротуаров бордюрными пандусами для въезда;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;   

- обеспечение возможностей для тифлокоментирования и субтитрирования зрелищных мероприятий, проводимых на открытых эстрадах, в "зеленых театрах".
	Показатель 1 

«Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий от общего количества территорий»

Показатель 2

«Площадь благоустроенной территории массового отдыха населения и наиболее посещаемых территорий   г.Магас»




Приложение 3
к муниципальной программе
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ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля 

за их расходованием
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МО  «Городской округ город Магас», механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и форму участия (финансовое и (или) трудовое) граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

2. Порядок финансового и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц

2.1. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае, если предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет Администрации МО  «Городской округ город Магас» для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

3.2. Администрация МО «Городской округ город Магас» заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории. 

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. Администрация МО «Городской округ город Магас» обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Администрация МО «Городской округ город Магас» обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации МО «Городской округ город Магас» в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о  поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация МО «Городской округ город Магас» ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией МО «Городской округ город Магас» на:

 - финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

-финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.6. Администрация МО «Городской округ город Магас» осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

3.7. Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного подрядной организацией акта приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов представителем Администрации МО «Городской округ город Магас» совместно с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов.

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Уполномоченным предприятием, Администрацией МО «Городской округ город Магас» в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Уполномоченное предприятие обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Приложение 4
к Муниципальной программе
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АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Городской округ город Магас», подлежащих благоустройству

	№
	Адрес местонахождения дворовой территории
	Площадь

кв.м
	Минимальный перечень работ по благоустройству
	Дополнительный перечень работ по благоустройству

	1. 
	ул.С.Озиева 3, 3А 
	1860
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	2. 
	пр. Зязикова 50, 30 Б, 28 А
	4350
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	3. 
	пр. Зязикова 52, 54
	6850
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	4. 
	пр. Зязикова 56А, 56 Б
	3287
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	5. 
	пр. Зязикова 8
	1288
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	6. 
	пр. М. Базоркина 8
	1318
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	7. 
	пр. М. Базоркина 8А
	1 561
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	8. 
	ул. Горчханова 4, 4А, 4Б, 4В
	2556
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	9. 
	ул. Горчханова 6
	6643
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	10. 
	ул. Д. Мальсагова  3, 5, Хрущева 4, Бокова 3
	6643
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	11. 
	ул. Д. Мальсагова  32, 36
	3338
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	12. 
	ул. Д. Мальсагова  50
	3815
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	13. 
	ул. Д. Мальсагова 13/1, 15/1, 19/1, 21/1, 23/1, 25/1
	6676
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	14. 
	ул. Д. Мальсагова 35, 35А
	4100
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	15. 
	ул. Д. Мальсагова 37, 37А
	3600
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	16. 
	ул. Д. Мальсагова 38, 40, 42, 44
	4000
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	17. 
	ул. Д. Мальсагова 39, 39 А
	543
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	18. 
	ул. Д. Мальсагова 41, 41А
	4782 
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	19. 
	ул. Д. Мальсагова 47
	1560
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	20. 
	ул. Д. Мальсагова 48
	2800 
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	21. 
	ул. Бокова 2, Мальсагова 1
	1400
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	22. 
	ул. Д. Мальсагова 49
	1137
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	23. 
	ул. Д. Мальсагова 51, 53, 55
	1677
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	24. 
	ул. З. Борова 1, 2, 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8
	10846
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	25. 
	ул. З. Борова 14, 16, 18
	5982 
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	26. 
	ул. З. Борова 19, 21
	2800
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	27. 
	ул. З. Борова 9
	6643
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	28. 
	ул. К. Кулиева  7
	3862
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	29. 
	ул. К. Кулиева 11, 11А, 15, 15А
	5139
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	30. 
	ул. К. Кулиева 22, 22А
	5139
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	31. 
	ул. К. Кулиева 24А
	1537
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	32. 
	ул. К. Кулиева 5
	1531
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	33. 
	ул. Н. Назарбаева 16А, ул. Х.-Б. Муталиева 2А
	5960
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	34. 
	ул. Н. Назарбаева 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
	9261
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	35. 
	ул. С. Чахкиева 37, 37А, 37Б, 37В
	4232
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	36. 
	ул. С. Чахкиева 39, 39А
	3611
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	37. 
	ул. С. Чахкиева 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7
	6200
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	38. 
	ул. С. Чахкиева 41, 41А, 41Б
	3782
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	39. 
	ул. С. Чахкиева 42, 42 А, 20
	7400
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	40. 
	ул.Б. Гагиева  5
	1680
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	41. 
	ул.Б. Гагиева 1, ул. Х.-Б. Муталиева 2
	2700
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	42. 
	ул.Б. Гагиева 3
	1422
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	43. 
	ул.С.Озиева 1 
	882
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	44. 
	ул.С.Озиева 2
	3000
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	45. 
	ул.С.Озиева 4, 4а
	2549
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	46. 
	пер. И. Мальсагова 2, 3
	1950
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор

	47. 
	пр. Зязикова 30, 30А
	4 100
	Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора.
	Оборудование детской площадки и площадки для размещения спортивного инвентаря, автомобильной парковки, озеленение, асфальтирование (или восстановление покрытия) въездов во двор


АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий МО «Городской округ город Магас», подлежащих благоустройству

	№
	Адрес местонахождения общественной территории
	Площадь

кв.м

	1. 
	Ул.К.Кулиева от пр. ул.Д.Мальсагова до ул.С.Чахкиева
	11 400

	2. 
	Ул.Б.Гагиева от пр. ул.Д.Мальсагова до ул.С.Чахкиева
	8 000

	3. 
	Этно аул
	31 500

	4. 
	Площадь Алания
	6 000

	5. 
	Сквер перед зданием Администрации Главы РИ
	8 900

	6. 
	Сквер 245-летия единения России и Ингушетии
	3 800

	7. 
	Сквер в районе ПФРФ
	6 800

	8. 
	Сквер у Аланских ворот 
	1 800

	9. 
	Аллея Матери России
	11 500

	10. 
	Аллея А-Х Кадырова
	16 350

	11. 
	Аллея Республики
	15 900

	12. 
	Аллея Победы
	18 600

	13. 
	Бульвар в 8 микрорайоне г.Магас от ул.Д.Мальсагова до ул.С.Чахкиева
	10 000

	14. 
	Бульвар в 6 микрорайоне г.Магас от ул.С.Чахкиева до Э.Нальгиева
	8 600

	15. 
	Бульвар в 10 микрорайоне г.Магас от ул.Д.Мальсагова до ул.65л.Победы
	13 800

	16. 
	Бульвар в 10 микрорайоне г.Магас от ул.Д.Мальсагова до ул.С.Чахкиева
	14 600

	17. 
	Ул.Д.Мальсагова от ул. Б.Гагиева до ул.С.Озиева
	2 200

	18. 
	Ул.Д.Мальсагова от ул. Хрущева до А.Горчханова
	5 200

	19. 
	Ул.Д.Мальсагова от ул. К.Кулиева до ул.И.Базоркина
	18 000

	20. 
	Ул.А.Горчханова от пр. И.Зязикова до ул. Д.Мальсагова
	17 600

	21. 
	Ул.К.Кулиева от пр.И.Зязикова до ул.Д.Мальсагова
	18 700

	22. 
	Пересеч. ул.К.Кулиева и Д.Мальсагова 8-7 микрор.
	4 900

	23. 
	Ул.К.Кулиева от ул.С.Чахкиева до Э.Нальгиева
	6 000

	24. 
	Пр.И.Зязикова 
	74 700

	25. 
	Аллея по ул.Х.Б.Муталиева в 1 мкр.
	1 200

	26. 
	
	


Приложение 5
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории 

МО «Городской округ город Магас» на 2018-2024 годы»,

Утвержденной постановлением Администрации

МО «Городской округ город Магас»

№____от «____» _________________2020г. 
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на территории 

МО «Городской округ город Магас»

на 2018-2024 годы», реализуемых в 2019г.

	№

п/п
	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия
	Адрес благоустраиваемой территории
	Наименование мероприятия

	1
	2
	3
	4

	Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 - 2024 годы»

	1
	Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований»
	1. Аллея по ул.Х-Б.Муталиева в 1 мкр.    
	- Ремонт тротуарного покрытия 

- устройство бордюрного камня
- установка МАФ

- озеленение, - земляные работы

	
	
	2. Ул.К.Кулиева от пр. ул.Д.Мальсагова до ул.С.Чахкиева
	- устройство бордюрного камня, 

- дорожного и тротуарного покрытия 

- установка МАФ

	
	
	3. Ул.Д.Мальсагова от ул. Б.Гагиева до ул.С.Озиева
	- устройство бордюрного камня, 

- дорожного и тротуарного покрытия 

- установка МАФ
- озеленение территории
-ремонт подпорной стенки

	
	
	4. Ул. Горчханова  (в промежутке между проспект ул. Д.Мальсагова и.ул.С.Чахкиева)
	- Земляные работы,

- устройство тротуарного покрытия,

- устройство МАФ,

- устройство освещения

- озеленение территории




График 
публичных мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на территории 

МО «Городской округ город Магас» на 2018-2024 годы», реализуемых в 2020г.
	№

п/п
	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия
	Адрес благоустраиваемой территории
	Наименование мероприятия
	Дата проведения

	1
	2
	3
	4
	5

	Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 - 2024 годы»

	1
	Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований»
	Аллея по ул.Х-Б.Муталиева в 1 мкр.    
	субботник
	31.08.2020

	
	
	5. 
	субботник
	26.10.2020

	
	
	6. 
	субботник
	21.12.2020

	
	
	7. 
	Публ.открытие
	25.12.2020

	
	
	Ул.К.Кулиева от ул.Д.Мальсагова до ул.С.Чахкиева)
	субботник
	02.03.2020

	
	
	8. 
	субботник
	06.04.2020

	
	
	9. 
	субботник
	31.08.2020

	
	
	10. 
	Публ. открытие
	25.12.2020

	
	
	Ул.Д.Мальсагова от ул. Б.Гагиева до ул.С.Озиева
	субботник
	02.03.2020

	
	
	11. 
	субботник
	31.08.2020

	
	
	12. 
	Публ.открытие
	25.12.2020

	
	
	Ул. Горчханова  (в промежутке между проспект ул. Д.Мальсагова и.ул.С.Чахкиева)
	субботник
	02.03.2020

	
	
	13. 
	субботник
	31.08.2020

	
	
	14. 
	Публ. открытие
	25.12.2020


Приложение 6
к Муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

 «Городской округ город Магас»

на 2018-2024 годы
от «____» ___________2020г. №____
ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий МО «Городской округ город Магас»
	№ п/п
	Наименование элемента благоустройства
	Образец

	1.
	Скамейка для установки
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	2.
	Комплект

«скамейка и стол»

	[image: image6.jpg]




	3.
	Урна переносная
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	4.
	Светильник уличный
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Приложение 7
к Муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

 «Городской округ город Магас»

на 2018-2024 годы
от «____» ____________2020г. №____
ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории МО «Городской округ город Магас» на 2019 год

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории МО «Городской округ город Магас» (далее - Порядок).


2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.


3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается отделом производственных отраслей Администрации МО «Городской округ город Магас» (далее - уполномоченный орган).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых и общественных территорий, прошедших отбор. 

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории или общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. Разработка дизайн - проекта;

6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. Утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию МО «Городской округ город Магас» согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация МО «Городской округ город Магас» передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

9. На основании протокола муниципальной комиссии Глава города принимает решение об утверждении дизайн-проекта
Приложение II 

к постановлению Администрации
МО «Городской округ город Магас»

№____от «____» _________________2020г.
Утверждаемый 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем финансовом году в соответствии с Программой «Формирование современной городской среды МО «Городской округ город Магас» на 2018-2024 годы»

(в соответствии с протоколом общественной комиссии 
№ 1 от 08.02.2019 г.)

	№

п/п
	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия
	Адрес благоустраиваемой территории
	Наименование мероприятия

	1
	2
	3
	4

	Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 - 2024 годы»

	1
	Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований»
	15. Аллея по ул.Х-Б.Муталиева в 1 мкр.    
	- Ремонт тротуарного покрытия 

- устройство бордюрного камня

- установка МАФ

- озеленение, - земляные работы

	
	
	16. Ул.К.Кулиева от ул.Д.Мальсагова до ул.С.Чахкиева
	- устройство бордюрного камня, 

- дорожного и тротуарного покрытия 

- установка МАФ

	
	
	17. Ул.Д.Мальсагова от ул. Б.Гагиева до ул.С.Озиева
	- устройство бордюрного камня, 

- дорожного и тротуарного покрытия 

- установка МАФ

- озеленение территории

-ремонт подпорной стенки

	
	
	18. Ул. Горчханова  (в промежутке между проспект ул. Д.Мальсагова и.ул.С.Чахкиева)
	- Земляные работы,

- устройство тротуарного покрытия,

- устройство МАФ,

- устройство освещения

- озеленение территории




