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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ
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Генеральный план муниципального образования «Города Магас»

Строительство столицы Республики Ингушетия - г. Магаса начато в 1994 г. во исполнение Указов Президента Российской Федерации № 280 от 25 февраля 1993 г. «О неотложных мерах по государственной поддержке становления и социально-экономического развития Ингушской Республики» и № 788 от 15 апреля 1994 г. «О строительстве столицы Республики Ингушетия».

Необходимость строительства столицы Республики Ингушетия, как важнейшего фактора становления ее государственности и стабилизации социально-политической обстановки на Северном Кавказе закреплена Законом Российской Федерации «О строительстве столицы Ингушской Республики» № 217-ФЗ от 28 декабря 1995 г. В соответствии со статьями 2 и 3 этого Закона финансирование проектирования и строительства столицы должно было осуществляться за счет федерального бюджета, с отнесением затрат к защищенным статьям, а строительство основной части города с учетом перспектив его развития должно было быть завершено к 2010 г.

Правительство Российской Федерации Постановлением № 768 от 2 июля 1994 г. определило комплекс мероприятий по проектированию и строительству столицы Республики Ингушетия, в частности, Министерство экономического развития РФ и Министерство финансов РФ должны были обеспечить стабильное выделение капитальных вложений, в размерах, необходимых для реализации объемов строительства на срок до 2010 г.

	Виды городского

строительства

и территории


	Показатели

	
	Территория
	Объем строительства
	Стоимость

	
	га
	%
	
	В ценах 1994г., млрд. руб.
	В ценах 2012г.,
млрд. руб.

	Общественная застройка
	135
	11
	1,2 млн. м3
	351,55
	60,275

	Жилая застройка
	290
	24
	1,05 млн. м2
	2406,76
	35,978

	Инженерное оборудование и сети
	-
	-
	-
	876,87
	52,040

	Улицы и дороги
	175
	14
	1750,0 тыс. м2
	61,66
	35,610

	Зеленые насаждения
	96
	8
	960,0 тыс. м2
	56,79
	3,650

	Коммунально-складская зона
	90
	7
	-
	746,37
	23,751

	Резервы и прочие территории
	464
	36
	-
	-
	20,615

	В С Е Г О
	1262,6
	100
	-
	4500,00
	231,919


Территориальное планирование в пределах муниципального образования «Городской  округ  город  Магас» осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации посредством разработки документа территориального планирования – генерального плана городского округа.


Генеральный план г. Магас разработан в 2012 году генеральной проектной организацией – ООО «ЮРГЦ» (г. Ростов на Дону) в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия в области градостроительной деятельности.

Генеральный план городского округа «Город Магас» разработан с учётом схемы территориального планирования Республики Ингушетия. 
Генеральный план городского округа «Город Магас» реализуется в границах муниципального образования.

В составе генерального плана выделены следующие временные сроки его реализации:

· первая очередь реализации генерального плана, на которую даются детализированные показатели развития отдельных систем городского поселения – 2013 г.;

· расчётный срок реализации генерального плана, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана – 2018 г.;

· перспектива, на которую даются решения по развитию отдельных систем городского поселения – после 2028 г.

Исходным годом генерального плана является 2008 г.

Ориентировочный объем капитальных вложений, необходимых для строительства столицы в ценах 1994 г. в сумме – 4500,0 млрд. рублей, что в текущих ценах составляет ориентировочно – 231,919 млрд. рублей.


Из перечня объектов, подлежащих строительству и вводу в эксплуатацию в столице Республики Ингушетия, в соответствии с Приложением к Постановлению Правительства Российской Федерации от 2 июля 1994 г. № 768, введены в эксплуатацию следующие основные объекты:

1. Котельная на 12 Мвт в 27 микрорайоне г. Магас;

2. Детский сад на 70 мест в 3 микрорайоне г. Магас;

3. Школа на 704 ученических мест в 7 микрорайоне г. Магас;

4. Детский  сад   на  122мест в  7 микрорайоне; 

5. Республиканская стоматологическая поликлиника в 27 микрорайоне г. Магас; 
6. Детский  реабилитационный центр  на  500  посещений  в месяц  и стационар  на 55 мест  вместе с родителями;

7. Деловой  центр  «Артис- Плаза»;

8. Подстанция «Магас» - 1-ая очередь строительства;

9. Ливневые и канализационные очистные сооружения пускового комплекса;

10. Сооружения водозабора и водоподготовки, включая контррезервуары 2x2000 м3;

11. Газопровод высокого давления к столице РИ г. Магас;

12. Внеплощадочные инженерные сети вокруг микрорайонов 1,2,3,4;

13. Внеплощадочные дороги вокруг микрорайонов 1,2,3,4;

14. Правительственный комплекс г. Магас (здание Администрации Президента, Правительства и Парламента);

15. Транспортная развязка с мостом через р. Сунжа;

16. Городская дорога № 1, улица Ml;

17. Школа-гимназия на 200 уч. мест;

18. Здание филологического факультета университета;

19. Жилые дома №№ 5,6,11,12,13,17,18,19,20 и 27 в 1-ом микрорайоне за счет бюджетного финансирования и жилые дома в ,2,3,7 и 8-ом микрорайонах за счет средств частных инвесторов

20. Плавательный бассейн для ИнГУ в г. Магас;

21. Общежитие на 310 мест для ИнГУ г. Магас;

22. Обустройство и развитие водозабора г. Магас;

23. Строительство водовода от водозабора «Магас» до водозабора «Альтиево» и 2-х резервуаров (1-я очередь);

24. Здание федерального казенного учреждения здравоохранения ФКУЗ «МСЧ МВД России по РИ»;
25.  Государственная  национальная  телерадиокомпания  «Магас».

  Здания региональных и федеральных территориальных органов власти:

- Администрация г. Магас

- Министерство экономического развития РИ

- Бизнес-инкубатор РИ

- Комитет РИ по экологии и природным ресурсам

- Министерство финансов РИ 

- Счетная палата РИ

- Министерство внутренних дел РИ 

- Управление вневедомственной охраны МВД РИ

- Прокуратура Республики Ингушетия

- УФСБ РФ по РИ

- УФСН РФ по РИ

- УФСНК РФ по РИ

- Верховный суд РИ

- Управление Казначейства РФ по РИ

- Погрануправление УФСБ РФ по РИ

- Управление Пенсионного фонда РФ по РИ

- Территориальный орган ФС государственной статистики РИ

- Федеральная регистрационная служба по РИ

- Региональное управление фонда социального страхования

- Управление федеральной службы судебных приставов

- Управление МЧС РФ по РИ                         
- Управление Центрального банка РФ по РИ 

- Управление Роспотребнадзора по Республике Ингушетия;

- Управление «Земельная кадастровая палата Республики Ингушетия»

- Инспекции труда и управления государственной службы занятости населения по Республике Ингушетия;

- Инженерно-лабораторный корпус Федерального государственного учреждения «Ингушский центр стандартизации, метрологии и сертификации»;

- Управление Роснедвижимости и ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Республике Ингушетия;

  -  Управление  Федеральной  миграционной  службы по РИ.

          Ведется строительство: 

 - в рамках реализации федеральных целевых программ:

        1) застройка микрорайона № 7  без привязки зданий и сооружений (строительство инженерной и коммунальной инфраструктуры);
       2) строительство инженерной инфраструктуры для объектов социальной сферы (школы на 704 места, стоматологической поликлиники, 2 детских садов, реабилитационного центра для детей - инвалидов,  административных зданий и т.д.);

       3) учебно-лабораторного корпуса ИнгГУ;
  4) общежития семейного типа для профессорско - преподавательского состава ИнгГУ;
       5) научной библиотеки ИнгГУ.
     - в рамках привлечения внебюджетных инвестиций: 

1) соборной мечети и республиканского исламского центра в 21 микрорайоне ;

2) застройка прибрежной   зоны  со строительством набережной;

3 ) родильного  дома  в  27 микрорайоне.
Планируется строительство в рамках привлечения внебюджетных инвестиций: 
1) строительство   прибрежной парковой  зоны 26, 27 микрорайоны  - ООО «Артис»  ООО «Транссервис» , ООО «Держава», ЗАО «Неон», ООО «Гарант сервис» ,  ООО «Балторг»;

2) многоквартирные  жилые  дома:

-  16,18,20  микрорайоны  - ООО «Артис» ;

-  22 микрорайон  - ООО «Олимп»;

-  22 микрорайон  - ООО «Агросервис» ;

-  9 микрорайон  - ООО «Гарант  строй»;

-  9  микрорайон – ООО «Росимперия»; 

-  23 микрорайон  - ООО «Гарант строй» . ООО «Транссервис»

3)  промышленно  коммунальная   зона  -   ООО «Артис» ;

4) строительство  многофункциональных высотных  комплексов 
-  8микрорайон  - ООО «Гарант строй»;

-  22 микрорайон  - ООО «Олимп» ;  

- 9микрорайон  - ООО «Росимперия;
          -  23 микрорайон  - ООО «Транссервис»
5) строительство  АЗС  в промышленно- коммунальной  зоне  - ОАО «Роснефть»;
6) строительство  детских садов  в  13, 21, 22 , 23 ,9,12 и 13 микрорайонах;

7) строительство  автомоек  в промышленно- коммунальной  зоне. 
Вместе с тем не начато строительство зданий и сооружений социальной инфраструктуры республиканского значения (почта, телеграф, АТС, комплекс радиовещания, гостиница, драматический театр, киноконцертный зал, центральный выставочный зал, физкультурно-оздоровительный комплекс, крытый рынок и т.д.) и объектов промышленно-коммунальной зоны за исключением небольшого временного поселка строителей.

Несмотря на большое количество принятых Правительством РФ и Государственной Думой Российской Федерации правоустанавливающих, нормативных и законодательных документов, направленных на обеспечение финансирования и строительства объектов г. Магас, из-за отсутствия стабильного финансирования из Федерального бюджета осуществить строительство города Магас в полном объеме, в намеченные сроки не удалось. При этом, остались не выполненными в полном объеме пункты 2 и 4 Постановления Правительства Российской Федерации № 768 от 2 июля 1994 г.

В период с 1995 по 2012 г.г. федеральным бюджетом на строительство столицы Республики Ингушетия г. Магас фактически выделено 1 151,9 млн. руб.(без учета финансовых средств выделенных территориальным органам Федеральной исполнительной власти на строительство административных зданий), что составляет 0,8 % от средств необходимых для строительства г.Магас в целом и 3,5 % от средств необходимых для завершения первой очереди города Магас.

Таким образом, говорить о перспективе перехода к полномасштабной застройке столицы республики в соответствии с генеральным планом, при настоящем уровне инвестирования, не представляется возможным.

Город, который к 2012 г. должен был первоначально насчитывать 30,0 тыс. человек, насчитывает сегодня всего 6 180 тыс. человек, что в 4,5 раза меньше от плана. 

Учитывая, что бюджетная система Республики Ингушетия не в состоянии обеспечить финансирование объектов строительства города Магас, в объемах необходимых для осуществления функций административно-общественного центра Республики Ингушетия, а также в целях более полного осуществления органами исполнительной власти своих полномочий, развития межрегиональных связей и снижения криминогенной обстановки в республике по поручению Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина (№ ВП-П16-7493 от 14.12.2009) разработан план первоочередных мероприятий по развитию столицы. 

В целях реализации данного плана разработана республиканская целевая программа комплексное развитие муниципального образования «Городской округ город Магас» на период 2014-2016 годы.

Республиканская целевая программа комплексное развития муниципального образования «Городской округ город Магас» на период 2014-2016 годы - это прогнозно-плановый документ, формулирующий и увязывающий по срокам, финансовым, трудовым, материальным и иным ресурсам реализацию приоритетных целей муниципального образования «Городской округ город Магас», а также текущую деятельность его экономического и социального секторов, обеспечивающую сбалансированное, устойчивое развитие городского округа.

Современное социально-экономическое положение и основные проблемы муниципального образования «Городской округ город Магас»

Город Магас расположен в западной части Ингушетии на равнинном участке местности южнее города Назрань. Городская черта с севера проходит вдоль с. Экажево, затем поворачивая на юг резко уходит к реке Сунжа и переходит на левый берег. С запада  городская черта идет вдоль левобережной поймы реки и граничит с Пригородным районом Осетии, далее поворачивает на восток и граничит с. п. Али-Юрт. Южная граница города уходит на север до автодороги Экажево-Али-Юрт  и поворачивая на северо-запад граничит с. п. Экажево и далее смыкается с северной границей.

Площадь города составляет 1262,61га., расстояние от г. Москвы до г. Магас около 2000 км. Население на 100% городское.

Климат умеренно-континентальный. Зима мягкая, неустойчивая, малоснежная. Весна обычно теплая и малооблачная. Лето жаркое и сухое, осень прохладная и дождливая. Через территорию города протекает р. Сунжа.

Основные функции г. Магас - столичные. Поэтому основные градообразующие организации города - это законодательные, представительские, административно - хозяйственные, учебные и другие организации республиканского значения, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, торговые точки и организации сферы услуг.

Численность  населения столицы, в соответствии с утвержденным генпланом на перспективу – 30 тыс. человек, на сегодняшний день проживают 6 180 человек, а количество работающих составляет более 3870 человек. При этом наблюдается устойчивая тенденция роста числа городского населения, в среднем 475 человек в год.

Основу транспортной сети города составляют автомобильные дороги и мосты (от ФАД «Кавказ» до моста через р. Сунжа протяженностью – 3756 п.м, от моста через р. Сунжа до Правительственного квартала протяженностью 1050 п.м, от мостовой развязки до перекрестка дорог с. п. Экажево – с.п. Али-юрт протяженностью 1622 п.м. Мост через р. Сунжа – 140м x 25 м = 3500 м2, мост на мостовой развязке – 60м х 25м = 1500 м2) рядом проходит федеральная автомобильная дорога «Кавказ», которая связывает столицу со всеми регионами России.

По административно-территориальному делению город состоит из 27 микрорайонов. 

Численность населения на 1 января 2014 года составила 6180 человек, в том числе:

- дети дошкольного возраста – 1061 чел.;

- дети школьного возраста – 1531 чел.;

- трудоспособных   -  3164 человек;

- пенсионеры – 157 чел.

-  безработные,  состоящие  на  учете   в центре  занятости  - 21 человек. 
В настоящее время на территории муниципального образования «Городской округ город Магас» осуществляют свою деятельность 8 предприятия. 

Ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 79 домов – 234,5 тыс. кв.м.

Система образования муниципального образования «Городской округ город Магас» включает в себя: 1 учреждение высшего образования, 2 учреждения общего образования, 4 учреждения дошкольного образования, 2  из которых   являются  частными.

Анализ ситуации в сфере образования показывает увеличение численности учащихся в общеобразовательных учреждениях с 978 в 2009 г. до 1531 в 2013 г.  увеличение на 56%. 

Численность учащихся в образовательных учреждениях 
	Показатель
	Ед. изм.
	2011
	2012
	2013

	
	
	
	
	

	Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях
	Уч-ся
	996
	1180
	1531


Система здравоохранения представлена стоматологической поликлиникой на 200 посещений в смену, Республиканским   Реабилитационным  центром для  детей  инвалидов  с ограниченными  возможностями , поликлиникой  МВД и частной  детской  поликлиникой     «Айболит». 

На территории города полностью отсутствуют объекты культуры. 

Практически отсутствие объектов здравоохранения и культуры не позволяет удовлетворять базовые потребности населения и не соответствует среднестатистическим показателям, как по Российской Федерации, так и по СКФО.

Такой уровень обеспеченности не позволяет удовлетворять базовые потребности населения и не соответствует среднестатистическим показателям, как по Российской Федерации, так и по СКФО. 

 Направлением бюджетной политики муниципального  образования является оптимизация и рациональное использование  бюджетных средств. В целях сохранения стабильности социально-экономической ситуации особое внимание уделяется усилению работы с  администраторами доходов,  повышению собираемости платежей и увеличению доходной части бюджета города.  Основными источниками формирования доходной части бюджета муниципального образования «Городской округ город Магас» являются налог на доходы физических лиц и доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов за период 2012г.,- 2013 г. и плановых показателей 2014 г. (тыс. руб.)
	Наименование вида дохода
	2012 г. (факт)
	2013 г. (факт)
	2014 г. (план )

	Налоговые и неналоговые доходы 
	180807,1
	226763,0
	197832,3

	 из них : 

 Налог на доходы физических лиц
	135970,2
	188015,7
	182862,5

	  Единый налог на совокупный доход 
	591,0
	570,0
	661,2

	  Налог  на  имущество 
	2240,0
	2846,2
	4203,6

	  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
	3995,0
	7418,5
	7743,1


В динамике 2012-2014годов структура расходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Магас» выглядит следующим образом (тыс. рублей):

	РАЗДЕЛ
	2012г. 
(факт)
	2013г. 
(факт)
	2014г. 
(план) 

	Общегосударственные   вопросы 
	73759,9
	94638,8
	59745,8

	Жилищно-коммунальные   вопросы 
	79306,5
	79400,8
	102508,7

	Образование
	9328,5
	34483,4
	56838,6

	Периодическая печать  и  издательства 
	894,9
	1987,2
	2985,5

	Здравоохранение  ,  физическая  культура  и спорт
	8023,5
	8229,8
	7312,0

	Социальная  политика
	44,7
	285,8
	554,6


На финансирование отраслей социальной сферы в 2012-2014 гг. приходится в среднем 0,01 % от общих расходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Магас».

На обеспечение общегосударственных вопросов в 2012-2014 гг. приходится в среднем 57,7 % от общих расходов бюджета городского округа.

На функционирование жилищно-коммунального хозяйства в 2012-2014 г.г. 42,1 %.

Приведенные параметры свидетельствуют о том, что практически все  средства бюджета муниципального образования «Городской округ город Магас» приходятся на текущие расходы учреждений и обеспечение устойчивого функционирования городского хозяйства.

Таким образом, расходные обязательства бюджета городского округа являются социально направленными. 

Это подчеркивает отсутствие возможности бюджета осуществлять крупные бюджетные инвестиции, т.е. формировать бюджет развития муниципального образования «Городской округ город Магас».

Основные проблемы социально – экономического развития

Основные проблемы экономики

Жилищная политика:

На данный момент в городском округе город Магас в жилищной политике  актуальными являются  следующие проблемы: 
отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой;

отсутствие инфраструктуры парковой зоны.

Основные проблемы социальной сферы


Образование:

· отсутствие учреждений дополнительного образования детей;

· недостаточное  количество  детских садов;

· отсутствие учреждений начального и среднего профессионального  образования;


Здравоохранение:

- отсутствие амбулаторно-поликлинических учреждений (за исключением стоматологической поликлиники);

- отсутствие стационарных медицинских учреждений.

В сфере социальной поддержки населения основными проблемами являются:

- недоступность объектов социальной инфраструктуры для маломобильных категорий граждан (инвалиды, пенсионеры, дети младшего возраста);
В сфере культуры основными проблемами являются:

- несоответствующий современным требованиям уровень развития сферы культуры городского округа, выражающийся в полном отсутствие объектов культуры.

В сфере физической культуры и спорта практически отсутствуют спортивные объекты и спортивные сооружения, при том, что в городе насчитывается молодежь в возрасте от 14 до 30 лет в количестве 1389 человек. Доля жителей муниципального образования «Городской округ город Магас», регулярно занимающихся физической культурой и спортом составляет 162 %.

	№

п/п
	Наименование проблемы
	Краткое описание

	
	
	

	Социальная сфера

	4.
	Недостаточная обеспеченность детскими дошкольными  учреждениями


	Ухудшает уровень образования дошкольников и снижает уровень экономически активного населения за счет несвоевременного выхода на работу женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком

	11.
	Необеспеченность учреждениями здравоохранения и больничными койками
	Ухудшает состояние здоровья населения, отрицательно сказывается на трудовом потенциале региона, увеличивает смертность

	 12.
	Низкий уровень обеспеченности объектами культурно - досугового назначения и центров физкультуры и спорта.
	Препятствует развитию культуры, массовой физической культуры и спорта

	Реальный сектор экономики

	20.
	Отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой
	Препятствует привлечению инвестиций в строительство объектов реальных секторов экономики

	Жилищно-коммунальное хозяйство

	25.
	Неразвитость жилищно-коммунального хозяйства


	Препятствует развитию города как полноценного финансово-делового, административного и культурного центра Республики Ингушетия



Таким образом, наиболее значимые проблемы развития городского округа во всех основных сферах жизнедеятельности: экономике, инфраструктуре, социальной сфере и охране окружающей среды, в первую очередь это:

- очень низкий уровень застройки всех микрорайонов города;
- неразвитость инженерной инфраструктуры;


- низкая обеспеченность объектами социальной сферы.


- неразвитость объектами экономики; 

- отсутствие возможности бюджета осуществлять крупные бюджетные инвестиции, т.е. формировать бюджет развития городского округа.

Сложный характер многочисленных проблем свидетельствует о необходимости целенаправленной поддержки государства в обеспечении комплексного развития муниципального образования «Городской округ город Магас».

Учитывая масштабность задач, наиболее предпочтительным инструментом для их решения является программно-целевой метод.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Главной целью Программы является создание качественной среды  городского округа город Магас, понимаемой как совокупность благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов. 

Основой данной цели, положенной из задач реализации Программы, является повышение уровня жизни населения республики, который характеризуется не только его доходами, но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования, работой общественного транспорта, личной безопасностью и другими условиями. 

Для достижения поставленных целей в период до 2016 года необходимо обеспечить решение следующих приоритетных задач на территории городского округа город Магас: 

- приведение в сбалансированное состояние размеров жилищного фонда, числа рабочих и учебных мест, количества и мощностей объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- строительство объектов реальных секторов экономики;
- создание условий для сохранения и развития положительной динамики роста реальных денежных доходов населения, сокращения дифференциации доходов различных групп населения, эффективной занятости трудоспособного населения и роста оплаты труда;

- обеспечение условий для расширения сферы услуг и повышения качества предоставляемых потребительских услуг;

- повышения уровня благоустройства и жизнеобеспечения городского округа;

- улучшение охраны здоровья населения, формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта;

- создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям;

- повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Городской округ город Магас»;

- повышения эффективности муниципального управления.

В результате реализации программных мероприятий предполагается обеспечить выход муниципального образования «Городской округ город Магас» на качественно новый уровень развития, характеризующийся стабильно растущей экономикой.

Для оценки эффективности реализации Программы в соответствии с целью и поставленными задачами определены следующие важнейшие целевые индикаторы и показатели:

обеспеченность больничными койками;

удельный вес учащихся, занимающихся в одну смену, в общей численности учащихся;

физический износ сетей коммунальной инфраструктуры;

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя субъекта, введенная в действие за год.

Целевые показатели реализации Программы приведены в приложении № 2 к Программе.

III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия Программы носят межотраслевой характер, охватывают комплекс первоочередных проблем и предусматривают новое строительство с созданием рабочих мест. 
Для выполнения задачи, направленной на развитие жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры предполагается выполнение комплекса мероприятий по данным направлениям.

Для этого планируется осуществить создание коммунальной и инженерной инфраструктуры в г. Магас, в том числе строительство головных инженерных сооружений, очистных сооружений города, водозабора подземных источников для наполнения прудов паркового комплекса в прибрежной зоне г.Магас, проведение берегоукрепительных работ на р. Сунжа, развитие системы энергоснабжения и газоснабжения, что позволит обеспечить теплом население города.

Для решения задачи развития образования планируется осуществить следующие мероприятия по развитию   материальной  базы  Ингушского   государственного   университета:
- строительство учебно-лабораторного  корпуса  ИнГУ в г. Магас; 
- строительство общежития  семейного типа для профессорско-преподавательского  состава  ИНГУ  в г. Магас;

- строительство научной  библиотеки  ИнГУ  в г. Магас.

Реализация задачи развития системы здравоохранения и обеспечения социальной защиты предусматривает строительство  следующих  объектов: 
- эндокринологический  диспансер  на  150посещений  в смену.
Мероприятия и проекты, направленные на реализацию задачи развития системы здравоохранения и обеспечения социальной защиты отвечают неотложным нуждам населения в медицинской помощи. Для  решения задачи предполагается осуществить строительство и оснащение объектов здравоохранения.

В рамках Программы предполагается, что строительство объектов инженерной инфраструктуры даст мощный импульс привлечения внебюджетных инвестиций. Данные средства планируются на строительство жилья площадью 554 тыс. квадратных метров, строительство торгово-развлекательного центра площадью 20 тыс. квадратных метров, двух гостиничных комплексов и выставочный центр.
Перечень мероприятий, направленных на развитие муниципального образования «Городской округ город Магас» и предельные объемы финансирования предусмотрены приложением №1.

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования, необходимый для реализации  Программы, составляет -  12 859,4 млн рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 1 542,2 млн рублей, за счет средств бюджета Республики Ингушетия – 192,2 млн рублей, за счет средств   внебюджетных  источников -   11 125 млн рублей . 
V.  МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
Достижение поставленных в Программе целей и приоритетов социально-экономического развития возможно лишь при согласованном взаимодействии между органами местного самоуправления, некоммерческими организациями и бизнес - сообществом. 

Механизм реализации Программы разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 «О порядке разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация» и предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для достижения  цели и решения задач Программы.

Для достижения целей Программы органы местного самоуправления городского округа в установленном порядке разрабатывают, принимают и исполняют необходимые нормативные правовые акты, в том числе целевые программы. 

Цель социально-экономического развития городского округа город Магас  до 2016 г., задачи Программы, целевые ориентиры Программы служат основой для разработки проектов бюджета городского округа на соответствующие финансовые годы, а также целевых программ, планов работы администрации и Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Магас». 

Утвержденная Программа является документом, обязательным к исполнению,  для всех исполнителей Программы. Ответственные должностные лица муниципального образования «Городской округ город Магас» вносят коррективы в годовые планы, учитывая цели, задачи и основные направления, принятые в Программе.
Управление реализацией Программы и контроль за ее реализацией осуществляет администрация муниципального образования «Городской округ город Магас», являющееся государственным заказчиком – ответственным  исполнителем  Программы.

Реализация Программы заключается в продвижении к поставленным целям путем выполнения программных мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели. 

Общественность городского округа ежегодно информируется о ходе реализации программы.  

Реализация Программы осуществляется с учетом требований федерального законодательства о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, т.е. на  основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для  муниципальных  нужд,  заключаемых  заказчиком Программы  с  исполнителями  программных  мероприятий,  отобранными  в установленном законодательством  Российской Федерации порядке.

Реализация Программы предусматривает использование всех имеющихся инструментов осуществления государственной политики на муниципальном уровне: 

· механизмы налогового и инвестиционного регулирования;  

· реализация федеральных, республиканских, муниципальных целевых программ, приоритетных национальных проектов;

· системы стимулирования предпринимательской деятельности;

· система муниципального заказа; 

· развитие системы взаимодействия с субъектами хозяйственной деятельности, взаимодействия с органами исполнительной власти республики.

Важными инструментами механизма реализации Программы являются планирование, прогнозирование и программирование.

Объемы финансирования, необходимые для реализации Программы, предусматриваются в республиканском бюджете  на очередной финансовый год  отдельными строками.

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации программных мероприятий предполагается обеспечить выход муниципального образования городской округ город Магас на качественно новый уровень развития, характеризующийся стабильно растущей экономикой, эффективным сотрудничеством власти и бизнеса, устойчивыми социальными и политическими отношениями.

Организационная поддержка реализации Программы предполагает:

1) проведение ежегодного мониторинга реализации Программы;
2) активное использование общественного мнения в деятельности по реализации Программы, организация эффективной обратной связи для привлечения общественности к реализации Программы, в том числе через местные средства массовой информации.

Эффективность выполнения Программы оценивается на основе анализа степени решения основных задач и достижения запланированных результатов. 


