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Проект 


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«         »                    2017 г.                         	№         _
г. Магас

Об утверждении муниципальной программы формирования современной городской среды на территории  муниципального образования «Городской округ город Магас» в 2017 году 

	В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Республики Ингушетия  от 14.03.2017г. №38 О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия «Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь Приказом Минстроя России от 21.02.2017 № 114/ пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2017 год», Уставом муниципального образования «Городской округ город Магас»,  Администрация муниципального образования «Городской округ город Магас»
постановляет :
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории  муниципального образования «Городской округ город Магас» в 2017 году. 
1. Опубликовать настоящее постановление в газете "Магас" и на сайте Администрации МО «Городской округ город Магас»: http://www.adm-magas.ru/.
2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Х.Л. Нальгиева.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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ПРОЕКТ
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ город Магас» в 2017 году












 













ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

	Инициатор разработки программы
	Администрация МО «Городской округ город Магас»

	Дата, номер и наименование нормативно правового акта, статьи федерального Закона, Закона РК и прочих документов, в которых указаны требования или рекомендации о необходимости разработки программы
	Приказ Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр
«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке  государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации             приоритетного             проекта «Формирование современной городской среды» на 2017 год», Постановление Правительства Республики Ингушетия  от 14.03.2017г. №38 О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия «Развитие сферы строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства»

	Разработчик (соразработчики) программы
	Отдел архитектуры и градостроительства Администрации МО «Городской округ город Магас»

	Ответственный исполнитель
	Администрации МО «Городской округ город Магас» 

	Исполнители
	1) Отдел производственных отраслей МО «Городской округ город Магас»,  
2) Управление жилищно-коммунального хозяйства МО «Городской округ город Магас», 
3) Отдел архитектуры и градостроительства Администрации МО «Городской округ город Магас», в пределах своей компетенции, в соответствии с законодательством

	Участники муниципальной программы,
соисполнители муниципальной программы
	1)	Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал г.Магас»;
2)	Муниципальное унитарное предприятие «Электросеть г.Магас»;
3)	заинтересованные лица;
4)	привлеченные подрядные организации.

	Сроки реализации муниципальной  программы
	2017 год

	Объем и  источники финансирования муниципальной программы
	Расходы (тыс. рублей)
2017 год

	Всего Объемы бюджетных ассигнований Программы
	Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы составляет  - 2000,5 тыс.р., из которых;


	Федеральный бюджет
	1 900, 475 тыс. рублей

	Бюджет Республики Ингушетия
	100, 025 тыс. рублей

	Местный бюджет
	0,00

	Внебюджетные источники
	0,00

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	- Улучшение благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов 3%; 
- увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования, создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан 3%.

	Система организации и контроля за исполнением Программы
	Программа реализуется на всей территории МО «Городской округ город Магас», Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация МО «Городской округ город Магас», в лице отдела производственных отраслей. Отдел архитектуры и градостроительства пределах своих полномочий, в соответствии с законодательством.
	



1. Определение проблемы, на решение которой направлена программа

На территории МО «Городской округ город Магас» расположены всего 125  многоквартирных жилых дома, из которых 106  включены в программу капитального ремонта. Анализ сферы благоустройства в МО «Городской округ город Магас» показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.
В то же время в вопросах благоустройства МО «Городской округ город Магас» имеется ряд проблем: низкий уровень комплексного благоустройства дворовых территорий: нехватка и отсутствие озелененных площадей, автопарковочных мест, комплексных площадок игр детей и отдыха взрослого населения, низкий уровень экономической привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. В целом существующая инженерно-транспортная инфраструктура не имеет достаточной мощности, необходимой для обеспечения комфортной жизнедеятельности жителей.
Так, в МО «Городской округ город Магас» имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:
1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
· ремонт автомобильных дорог общего пользования;
· ремонт городских тротуаров;
· обеспечение освещения территорий общего пользования;
· установку скамеек;
· установку урн для мусора;
· оборудование городских автомобильных парковок;
· озеленение территорий общего пользования;
· иные виды работ.
2) благоустройство  дворовых  территории, предусматривающее:
· ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
· ремонт	тротуаров,	расположенных	на	дворовых	территориях многоквартирных домов;
· обеспечение освещения дворовых территорий;
· установку скамеек;
· установку урн для мусора.
· оборудование детских и (или) спортивных площадок;
· оборудование автомобильных парковок;
· озеленение дворовых территорий;
- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности  общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
· иные виды работ
	Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в МО «Городской округ город Магас» в 2017 году» осуществляется путем реализации следующих этапов:
· проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в МО «Городской округ город Магас» в 2017году»;
· рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Городской округ город Магас», на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории  муниципального образования «Городской округ город Магас» в 2017 году, Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ город Магас» в 2017 году общественной территории муниципального образования «Городской округ город Магас», подлежащей благоустройству в 2017 году.
	Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:
· повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
· сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории  МО «Городской округ город Магас».
	Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

2. Цель программы

Основной целью Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ город Магас» в 2017 год» является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования МО «Городской округ город Магас».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 - организация	мероприятий	по	благоустройству	нуждающихся	в благоустройстве территорий общего пользования МО «Городской округ город Магас», в том числе социально значимых объектов;
- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов МО «Городской округ город Магас»;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования МО «Городской округ город Магас», а также дворовых территорий многоквартирных домов.

3. Обоснование путей и средств решения 
проблемы, сроки выполнения программы

	Реализация мероприятий муниципальной программы основана на обеспечении достижения запланированных результатов и величин целевых индикаторов, показателей, установленных в муниципальной программе.
	Реализация мероприятий в части закупок, товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, услуг на обеспечение государственных и муниципальных нужд.
	Финансирование программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Городской округ город Магас» 2017 году» запланировано за счет средств бюджета Республики Ингушетия.

4. Задачи и мероприятия программы, результативные показатели

Задачи и мероприятия программы, результативные показатели изложены в Приложении 1 к муниципальной программе.

5. Система управления и контроля за ходом реализации программы.
6.1 Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрации МО «Городской округ город Магас».
6.2 Исполнителями Муниципальной программы являются:
1) отдел производственных отраслей Администрации МО «Городской округ город Магас»;  
2) Управление жилищно-коммунального хозяйства МО «Городской округ город Магас»;
3) отдел архитектуры и градостроительства, в пределах своей компетенции, в соответствии с законодательством 
6.3 Участниками Муниципальной программы являются:
1) Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал г.Магас»;
2) Муниципальное унитарное предприятие «Электросеть г.Магас»;
3) заинтересованные лица;
4) привлеченные подрядные организации.

6.4 Ответственный исполнитель Муниципальной программы:
а) координирует деятельность исполнителей по реализации мероприятий Муниципальной программы;
б) выполняет функции исполнителя Муниципальной программы в части, касающейся его полномочий;
в) запрашивают у исполнителей Муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации Муниципальной программы, проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы;
д) осуществляют оценку эффективности реализации Муниципальной программы, путем определения степени достижения целевых показателей Муниципальной программы и полноты использования средств.

6.5 Исполнители программы:
а) осуществляют реализацию мероприятий Муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий;
б) разрабатывают и согласовывают проект изменений в Муниципальную программу;
в) формируют предложения по внесению изменений в Муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;
г) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы;
д) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.
е) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Муниципальной программы, проверки отчетности реализации Муниципальной программы;
ж) готовят в срок до 31 декабря  текущего года годовой отчет о реализации Муниципальной программы и представляет его в установленном порядке.

6.6 На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:
а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;
б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;
в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

6.7 Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий программы, в результате чего показатели программы не будут достигнуты в полном объеме.
6.8 Способами ограничения рисков являются:
а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;
в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;
г) своевременное внесение изменений в бюджет МО «Городской округ город Магас» и программу.

7. Ожидаемые результаты выполнения программы, определение ее эффективности
Реализация мероприятий муниципальной программы в полном объеме будет способствовать:
· Улучшению благоустройства дворовых территорий МО «Городской округ город Магас» на 3 %;
· Повышению доступности маломобильных групп населения к социально - значимым объектам; 
· увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования, создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан. 






Приложение 1
к Муниципальной программе
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 «Городской округ город Магас»
в 2017году

от «____»                          20    г. №____


Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы
формирование современной городской среды на территории  муниципального образования «Городской округ город Магас» в 2017 году 

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Республики Ингушетия. Общий объем средств, необходимый для реализации основных мероприятий программы на 2017 год составляет 2000,5 тыс. рублей.

	N п/п
	Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия/источник финансирования
	Сумма средств 
(тысяча рублей)

	1
	Программа, всего:
	2000,5

	
	 - бюджет города
	 0,00

	
	- внебюджетные источники
	0,00

	
	- республиканский бюджет
	100, 025

	
	 - федеральный бюджет
	1 900, 475

	1.1.
	Благоустройство дворовых территорий МО «Городской округ город Магас»
	1 333, 670

	
	- бюджет города
	 0,00

	
	- внебюджетные источники
	0,00

	
	- региональный бюджет
	 66, 683 5

	
	- федеральный бюджет
	1 266, 986 5

	1.2.
	Благоустройство территорий общего пользования МО «Городской округ город Магас»
	666, 830

	
	- бюджет города
	0,00 

	
	- внебюджетные источники
	0,00

	
	-  региональный бюджет
	33, 341 5

	
	- федеральный бюджет
	633, 488 5

	1.3
	Принятие правил благоустройства территории МО «Городской округ город Магас» в соответствии с федеральными требованиями
	0


Приложение 2
к Муниципальной программе
"Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования
 «Городской округ город Магас»
в 2017году
от «____»                          20    г. №____


Минимальный перечень работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов

	Виды работ

	Ремонт дворовых проездов

	Обеспечение освещения дворовых территорий

	[image: Фонарный столб Шато 800040502 Chiaro Фонарный столб Шато 800040502 Chiaro]
		Тип поверхности арматуры
	
матовый




	[image: C:\Users\Хадижа\Desktop\Новая папка (9)\Ulichnye-svetilniki-serii-Klassik-15.jpg]
	УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ КЛАССИК

Светильник уличный Шар ЖТУ 06-70 E27, 74400/40, А206618-Ш черное;
Арматура ЖТУ06-70_1 Е27 150-d60 с рассекателем, черная;
Корзина 8-d0,52-0,076;
Анкерная закладная опора ОПА3-d180-M16-0,6;


	[image: Уличные светодиодные светильники "ФЛАГМАН" (6)]
	Модель - A-STREET-F

	
Установка скамеек
 

	[image: ]
	Скамья без спинки

	Характеристики:
	Длина скамейки - 2,0 м;
Ширина - 385 мм;
Высота - 660  мм.




	      [image: ]
	Скамья со спинкой 

	Характеристики:
	Длина скамейки - 2,085 м;

Ширина - 770  мм;

Высота - 975  мм.




	Установка урн.

	[image: ]
	· Урна металлическая 
· «Деревянный декор»
	Характеристики:
	Высота - 665мм;
Ширина - 420 мм;
Объем: 10 л


	

	[image: ]
	Урна для мусора 
	Характеристики:
	Высота - 540 м
Ширина – 400 мм
Объем: 20 л
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Единичные расценки на ремонт дворовых проездов

	

№ п/п
	

Наименование работ
	

Ед. измер.
	

Кол-во
	
Стоимость с НДС в руб.

	
1
	Поднятие кирпичных горловин колодцев(без стоимости люка)
	
1 люк
	
1
	
2741,00

	


2
	Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10км)
	


м2
	


1
	


37,00

	


3
	Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15км) толщ.10см
	
	
	

	
	толщ.10см
	м3
	1м2х0,1м
	117,00

	

4
	Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с первозкой на расстоянии до 10км)
	
	
	

	
	толщ.10см
	м3
	1м2х0,1м
	139,00

	
5
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка
	
	
	

	
	толщ.10см
	м3
	1м2х0,1м
	66,00

	

6
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 70км)
	
	
	

	
	толщ.10см
	м3
	1м2х0,1м
	169,00

	7
	Розлив битума
	тн
	1м2х0,0003тн
	7,00

	

8
	Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П)-проезжая часть
	

тн
	

1м2х0,025мх2,34тн
	

212,00

	

9
	Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть
	

м2
	

1
	

468,00

	

10
	Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар
	

м2
	

1
	

411,00

	

11
	Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км)
	

1 пог.м
	

1
	

222,00

	12
	Установка нового бортового камня
	1 пог.м
	1
	923,00


Приложение 4
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Единичные расценки на освещение дворовых территорий

	№
	
	Вид работы
	Ед. измерения
	Стоимость с НДС, руб.

	Работа

	1
	Прокладка провода по фасаду здания
	м
	101

	2
	Установка кронштейна
	шт
	2 352

	3
	Установка светильника
	шт
	1 877

	4
	Установка выключателя
	шт
	70

	5
	Установка фотоэлемента
	шт
	312

	6
	Установка распределительной коробки
	шт
	686

	7
	Прокладка труб гофра для защиты проводов
	м
	31

	8
	Затягивание провода в трубы
	м
	8

	10
	Установка опоры СВ-110-5
	шт
	2 765

	11
	Подвес провода СИП
	м
	101

	12
	Демонтаж светильника
	шт
	732

	13
	Демонтаж провода с фасада
	м
	24

	14
	Демонтаж опоры
	шт
	709

	15
	Сверление отверстий в кирпиче
	1 отв.
	15

	Материалы

	17
	Провод ВВГ 3*2,5
	м
	34,27

	18
	Провод ВВГ 3*1,5
	м
	21,12

	19
	Опора СВ-110-5
	шт
	9 700

	23
	Фотоэлемент
	
	шт
	367

	24
	Автоматический выключатель 16А
	шт
	91,38

	25
	Выключатель
	
	шт
	54,52

	26
	Гофротруба
	
	м
	4,91

	27
	Труба полипропиленовая
	м
	48,00

	28
	Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной защитного исполнения
	шт
	1 420

	29
	Светильник светодиодный LED
	шт
	5 750

	
	Кронштейн для светильников
	шт
	482,86

	30
	Провод СИП 2*16
	м
	33,26

	31
	Провод СИП 4*16
	м
	57,37

	32
	Провод СИП 4*25
	м
	80,09

	33
	Изолента ПВХ
	
	шт
	37,24

	34
	Коробка распределительная (IP-54)
	шт
	72,50

	35
	Клипса
	
	шт
	7,96

	36
	Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж)
	шт
	3,50

	37
	Рейка DIN 30см
	шт
	17,95

	38
	Шина нулевая
	
	шт
	347,93
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Единичные расценки на установку скамьи

	№
	Вид работы
	Ед.измерения
	Стоимость с НДС, руб.

	
	Работа
	
	

	1
	Стоимость установки скамьи
	шт
	1876

	
	Оборудование
	
	

	2
	Скамья
Размеры: 1500*380*680
	шт
	4368

	3
	Скамья
Размеры: 2000*385*660
	шт
	5784

	4
	Скамья со спинкой Размеры: 1985*715*955
	шт
	11450



Единичные расценки на установку урны
	№
	Вид работы
	Ед. измерения
	Стоимость с НДС, руб.

	
	Работа
	
	

	1
	Стоимость установки урны
	шт
	513

	
	Оборудование
	
	

	2
	Урна наземная Объем: 20л
Размеры: 400*300*540
	шт
	3469

	3
	Урна наземная Объем: 40л
Размеры: 480*380*570
	шт
	4053

	4
	Урна с контейнером на бетонном основании  (монтаж не требуется) Размеры: 420*420*665
	шт
	3267
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Дополнительный перечень работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов


	№
пп
	Наименование видов работ

	1
	Оборудование детских и (или) спортивных площадок

	2
	Оборудование автомобильных парковок

	3
	Озеленение

	4
	Ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости)

	5
	Устройство пандуса

	6
	Устройство контейнерной площадки и подземных мусорных баков

	7
	Расчистка прилегающей территории
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Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий муниципального образования
«Городской округ город Магас»  

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий «Городской округ город Магас» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.  
1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный постановлением Администрации города МО «Городской округ город Магас»  перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;
б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МО «Городской округ город Магас»;
в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МО «Городской округ город Магас» за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;
г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ город Магас» для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

2. Порядок и форма участия  (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ
2.1. Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию МО «Городской округ город Магас»  (далее - администрацию).
В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком. 
Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.
2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.
3. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением Администрации МО «Городской округ город Магас», денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета МО «Городской округ город Магас». 
Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт администрацией в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.
3.2. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.
Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из  нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.
Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.
3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения, но не позднее 16 апреля 2017 года.
В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части  выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит. 
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Администрации МО «Городской округ город Магас» с момента их зачисления на лицевой счет администрации.
3.4. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств администрация направляет в финансово-экономический отдел Администрации МО «Городской округ город Магас» копию заключенного соглашения.
3.5. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации МО «Городской округ город Магас» как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.
3.6. Администрация МО «Городской округ город Магас» осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
3.7. Администрация МО «Городской округ город Магас» обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
Администрация МО «Городской округ город Магас» ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.
3.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
3.9.  Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
3.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется финансово-экономическим отделом в соответствии с бюджетным законодательством.



































Приложение 8
к Муниципальной программе
"Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования
 «Городской округ город Магас»
в 2017году
от «____»                          20    г. №____


ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу  формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ город Магас»  

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу  формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ город Магас»  (далее  - Порядок).
2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия:
1) дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
2) заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 
4. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.
5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.
6. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.  
7. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом градостроительного законодательства, строительных норм и правил региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Ингушетия, и пр. требований
8. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:
- осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
- разработка дизайн - проекта;
- согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;
- утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.
8. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.
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