
Докладная справка по региональному проекту
 «Безопасность дорожного движения»

(Слайд 1,2) В целях реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в соответствии с методическими рекомендациями по участию в федеральных проектах Комэнергосвязи Ингушетии разработан паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения» (далее - Проект), который утвержден протокольным решением заседания межведомственной комиссии (Проектного комитета) от 18 апреля 2019 г. № 29-пзк. 
   В рамках организации взаимодействия по реализации Проекта 23.04.2019 г. Комэнергосвязи Ингушетии с Министерством  внутренних дел Российской Федерации подписано соглашение № 188-2019-R30081-1. 
(Слайд 3,4) Основной целью Проекта является снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (снижение показателя к 2024 году до 4 чел. на 100 тысяч населения). Фактически за 2018 год данный показатель в Республике Ингушетия составил 12, т.е. 60 чел., а плановый показатель федерального проекта на 2018 год составил 13.
      (Слайд 5-22) В целях достижения указанных показателей в данный Проект включены следующие мероприятия: 
1. Оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 
2. Приобретение в районных учреждениях хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ;
3. Повышение квалификации сотрудников пожарно-спасательных подразделений МЧС Росси по Республике Ингушетия, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий за счет проведения совместных учений и соревнований пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений и дорожных служб;
4. Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
5. Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, проведение мероприятий по различным вопросам безопасности движения;
6. Организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах;
7. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;
8. Повышение правового сознания участников дорожного движения;
9. Ежегодное утверждение межведомственных планов мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения;
10. Оснащение специальными техническими средствами измерений, используемые для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения. 
       Необходимо отметить, что указанные мероприятия за исключением                 п.1-3  имеются в утвержденной 18 июня 2019г. № 99 государственной программе «Развитие транспорта, энергетики, связи и информатизации», в которую входит подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения».
Основные соисполнители данного Проекта являются: УГИБДД МВД по Республике Ингушетия, Минобранауки Ингушетии, НТРК «Ингушетия», МЧС по Республике Ингушетия, Министерство здравоохранения Республики Ингушетия. 
В целом указанный Проект сформирован из средств республиканского бюджета, где общая сумма предусмотренных денежных средств за 2019-2024 гг., из общей суммы 29 546,3 тыс. руб. РБ - составляет 19 546,3 тыс. руб. Первое направление пакетов документов для тендерных закупок предполагается в июле месяце 2019г.
Исключением стало мероприятие п.1 стоимостью 10,0 млн руб., которое выполняется периодически за счет федерального бюджета (в т.ч. межбюджетных трансфертов республиканскому бюджету Республики Ингушетия). 
В целом указанные мероприятия при реализации в комплексе с  региональными проектами  «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» будут способствовать снижению дорожно-транспортных происшествий в республике.
        Также Протоколом  заседания  проектного комитета  Республики  Ингушетия №85-пзк от 13 декабря 2018г. были утверждены 3 региональных паспорта в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» и направлены в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникации Российской Федерации для согласования. Минкосвязью России письмом от 22.02.2019г. № П18-1-03-123-3771 паспорта возвращены на доработку.         
        В этой связи сообщаем, что заключение соглашений (контрактов) по реализации  мероприятий  национальных  проектов  (программ) не предоставляется возможным, так как ожидаются новые методические рекомендации Минкомсвязи России по разработке и доработке региональных паспортов. 

