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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» и распоряжением Главы Республики Ингушетия от 17.07.2018г. № 279-рг, Комитет транспорта, энергетики, связи и информатизации Республики Ингушетия является оператором национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» в Республике Ингушетия.    
1 августа 2018 г. Комитетом были направлены предварительные проекты паспортов региональных программ национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
В соответствии с методическими указаниями по разработке национальных проектов (программ) (поступившими 6 декабря 2018г.) Комитетом транспорта, энергетики, связи  информатизации Республики Ингушетия были разработаны паспорта региональных программ национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».
На основании распоряжения Главы Республики Ингушетия  от 13.12.2018г. № 85 ПЗК паспорта региональных программ национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» были утверждены Протоколом заседания проектного комитета Республики Ингушетия, в частности:
· «Информационная инфраструктура» 695,0 млн.руб. 2020-2024 гг.;
· «Цифровое государственное управление» 12,0 млн. руб. 2020-2024 гг.; 
· «Цифровые технологии» 12,0 млн. руб. 2020-2024 гг.;
· «Информационная безопасность» 2020-2024 гг.  
23.12.2018 года указанные паспорта региональных проектов были направлены на согласование в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, и на данный момент указанные региональные паспорта возвращены на  доработку в регионы в соответствии с новыми методическими рекомендациями Минкомсвязи России. Ориентировочное сроки поступления методических рекомендаций по разработке и доработке региональных паспортов по национальному проекту: "Цифровая экономика РФ"  в регионы составляют 01.11.2019г. Сроки утверждения региональных паспортов 01.12.2019г. Ориентировочное сроки подписания соглашений по предоставлению субсидий субъектам РФ составляют I-квартал 2020 года. 
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